## Slide 1
1
試用期成果報告
Legacy VB Form 遷移
Agent Team 導入與落地
form-analyzer × form-reactor｜讓 AI 產出的 React Page 符合實際專案規範
Royal ｜ BSID ｜ Day 0 – Day 75 ｜ 報告日期 【待補：YYYY/MM/DD】

## Slide 2
2
AGENDA
報告大綱
1
任務背景與目標
為什麼需要自動化遷移
2
Agent Team 與我的切入點
form-analyzer / form-reactor
3
75 天時間軸
W2 / W4 / W6 / W8 四個階段
4
關鍵技術挑戰
SOAP API、XML / Base64
5
量化成果
AI 產出比例與遷移產能
6
自我檢視與下一步
後續 3–6 個月規劃

## Slide 3
3
01 ｜ 任務背景
到職定位與試用期任務
被賦予的題目、期中與期末的驗收標準
到職與定位
加入 BSID ／ 團隊：【待補：團隊與 mentor】
職務定位：【待補：一句話描述】
Day 45 期中目標
【待補：期中被設定的目標】
【待補：期中驗收標準】
Day 75 期末目標
【待補：期末被設定的目標】
【待補：期末驗收標準】
此頁請補上：到職日、所屬團隊、主管設定的期中／期末目標與驗收標準

## Slide 4
4
01 ｜ 任務背景
為什麼要做 Legacy Form 自動遷移
人工改寫的成本，與 AI 產線化的目標
現況痛點
大量 VB legacy form 需汰換：【待補：form 總數】
商業邏輯散落在舊程式碼中，缺乏文件
人工改寫一支 form 約需 【待補：人天】
不同人改寫風格不一，維護成本高
目標
以 agent team 自動完成「分析 → 生成」流程
產出的 React page 可直接進實際專案，而非通用樣板
把人的角色從「改寫」變成「審查與微調」
同一套流程可複用到其他 form 與其他專案

## Slide 5
5
02 ｜ Agent Team
form-analyzer 與 form-reactor
本次報告聚焦在流程的產出品質，agent team 內部架構不展開
VB Code
既有 legacy form
程式碼與畫面
form-analyzer
解析畫面結構、欄位
與商業邏輯
分析結果
結構化的
中介描述
form-reactor
依規則生成
React page
React Page
可進專案的
實際頁面
我這次改造的部分
原本 form-reactor 已能產出 React page；我負責的是讓「產出的東西符合我們實際專案的樣子」。

## Slide 6
6
02 ｜ 我的切入點
從「能產出」到「能直接用」
改造 form-reactor agent team 以對齊實際 React 專案
改造前
可以產出一支能跑的 React page
API 層為通用寫法，與專案實際介接方式不同
資料格式處理不完整
產出後仍需大量人工調整才能進專案
改造後
API 層對接專案實際使用的 SOAP API
補上 XML 與 Base64 的編解碼與轉換處理
目錄結構、共用元件、coding style 對齊專案規範
產出即為可審查、可上線的頁面

## Slide 7
7
02 ｜ 我的切入點
form-reactor agent team：改造前後對照
從 8 個 agent 流程擴充到 13 個，新增的 5 個負責專案規範對齊與驗證
改造前
8 個 agent 流程
agent 01
agent 02
agent 03
agent 04
agent 05
agent 06
agent 07
agent 08
改造後
＋5 新增
13 個 agent 流程
agent 01
agent 02
agent 03
agent 04
agent 05
agent 06
agent 07
agent 08
NEW 1
NEW 2
NEW 3
NEW 4
NEW 5
新增的 5 個流程：SOAP service 產生、XML 解析／組裝、Base64 處理、專案規範檢查、Playwright 驗證（名稱與職責 【待補：依實際調整】）

## Slide 8
8
02 ｜ 文件結構
四份文件之間的參考關係
其中一份會直接引用 form-analyzer 流程產出的分析文件
analysis-output.md
由 form-analyzer 流程產出
參考
01.md
需求與範圍
02.md
欄位與邏輯整理
03.md
元件與 API 對應
04.md
遷移紀錄與驗證
實線為文件的產出順序，虛線為跨流程的引用；03.md 直接吃 form-analyzer 的分析結果，不重複描述欄位定義。
請把 01–04.md 換成實際檔名與職責，並確認引用的是哪一支 agent 流程產出的文件

## Slide 9
9
03 ｜ 時間軸
75 天工作歷程
以兩週為單位，Day 45 期中、Day 75 期末
到職 Day 0
W1–W2
form-analyzer 研究
form-reactor 改造起步
W3–W4
產出實際 React page
持續 tuning 收斂品質
W5–W6
導入 Playwright 驗證
跨部門整合、再遷移 2 支 form
W7–W8
支援 PO Listing Order Change
（非遷移類專案）
Day 45 期中
Day 75 期末

## Slide 10
10
03 ｜ W1–W2
form-analyzer 研究與 form-reactor 改造
先看懂分析端產出什麼，再決定生成端要怎麼改
1
form-analyzer 研究
理解對 VB code 的分析範圍與輸出格式
確認可用的欄位、事件與商業邏輯資訊
找出分析結果不足以支撐生成的缺口：【待補：具體缺口】
2
form-reactor 改造
調整生成規則以貼近專案樣板
重寫 API 層產生邏輯的方向設定
建立可重複驗證的產出流程：【待補：做法】
此頁可補上：研究過程中發現的具體限制、改造了哪些 rule／prompt／template

## Slide 11
11
03 ｜ W3–W4
產出第一支實際 React Page，並持續 tuning
從「能跑」調整到「可直接進專案」
1
產出
以改造後的 form-reactor 生成第一支實際 form 的 React page
2
檢視
對照專案規範逐項檢查：API、資料轉換、元件與結構
3
回饋
把每一次人工修正的原因回寫成 agent 的規則與範例
4
收斂
重複迭代，直到人為介入降到 10% 以內
此頁可補上：迭代次數、每次迭代的修正重點、第一支 form 的名稱

## Slide 12
12
04 ｜ 關鍵技術挑戰
挑戰一：對接專案實際使用的 SOAP API
產出的頁面必須用專案原本的介接方式，而不是通用 REST 寫法
問題
專案後端為 SOAP 服務
agent 原本產出的 API 呼叫方式不符實際架構
【待補：其他限制】
做法
定義專案標準的 SOAP 呼叫樣板
讓 agent 依樣板產生 service 層
【待補：實際做法細節】
結果
產出的頁面可直接對接既有服務
不需再手改 API 層
【待補：可量化的結果】
此頁建議補上：一段實際產出的 service 層程式碼截圖，說服力最強

## Slide 13
13
04 ｜ 關鍵技術挑戰
挑戰二：XML 與 Base64 的轉換處理
SOAP 回傳的資料要能正確轉成前端可用的型別
XML 轉換
SOAP request／response 的 XML 組裝與解析
XML 節點對應到前端 model 的型別轉換
巢狀結構與空值的處理規則
【待補：實際遇到的坑與解法】
Base64 轉換
附件／影像等二進位資料的編解碼
前端顯示與上傳下載的處理
編碼錯誤與大檔案的例外處理
【待補：實際遇到的坑與解法】
以上兩項處理已內建進 form-reactor 的產生規則，後續遷移的 form 皆可直接沿用。

## Slide 14
14
03 ｜ W3–W4 成果
產出品質收斂結果
< 10%
人為介入比例
產出後仍需人工調整的部分
90%+
由 AI 產出
頁面主體由 agent team 生成
N
支 form 完成遷移
含首支與 W5–W6 的 2 支（數字待補）
「人只做審查與最後微調」— 這是這次改造最主要想達成的狀態。

## Slide 15
15
03 ｜ W5–W6
導入 Playwright：讓產出可以被自動驗證
從「產得出來」進一步到「產得對不對，有辦法自動確認」
為什麼需要
人工逐頁比對舊 form 與新頁面，成本高且容易漏
agent 每次調整規則後，需要快速確認沒有退步
遷移數量增加後，回歸驗證必須自動化
怎麼做
將 Playwright 納入 agent team 的流程中
針對產出的 React page 自動執行操作與檢核
【待補：驗證涵蓋哪些情境、是否納入 CI】

## Slide 16
16
03 ｜ W5–W6
跨部門整合與遷移範圍擴大
讓同一套 agent team 能應付不同的 React 專案
1
跨部門整合
與 【待補：部門／團隊名稱】 協作，把彼此的做法整併進同一套流程
2
支援不同 React 專案
讓 agent team 可依不同專案的結構與規範產出對應的頁面
3
再遷移 2 支 form
【待補：兩支 form 的名稱】，驗證流程的可複用性
這個階段的重點：從「一支 form 做得出來」變成「換一個專案、換一支 form 也做得出來」。

## Slide 17
17
03 ｜ W7–W8
支援 PO Listing Order Change 專案
遷移之外的支援任務，補足團隊人力缺口
我負責的部分
【待補：負責的功能或模組】
【待補：實際完成的項目】
【待補：投入時間與交付狀態】
這段經驗的意義
接觸遷移以外的實際業務需求
熟悉團隊既有專案的開發流程
在需要時能即時支援
此頁請補上：PO Listing Order Change 的背景、你負責的範圍與完成狀態

## Slide 18
18
05 ｜ 量化成果
75 天成果彙整
數字請依實際情況調整
項目 | Day 45 期中 | Day 75 期末 | 備註
完成遷移的 form 數 | （待補） | （待補） | 首支 ＋ W5–W6 兩支
AI 產出比例 | （待補） | 90% 以上 | 人為介入 < 10%
單支 form 遷移工時 | （待補） | （待補） | 與人工改寫對比
自動化驗證覆蓋 | 尚未導入 | Playwright | （待補：覆蓋範圍）
支援的 React 專案數 | （待補） | （待補） | 跨部門整合後
遷移外支援專案 | — | PO Listing Order Change | （待補：交付狀態）
整份簡報最重要的一頁：主管最想看到的是數字，請優先把這張補齊

## Slide 19
19
06 ｜ 自我檢視
做得好的、與待加強的
誠實面對這 75 天
做得好的
沒有停在「能產出」，而是推到「能直接用」
把每次人工修正回寫成規則，讓改善可累積
主動導入 Playwright，讓品質可被驗證
跨部門協作，把成果擴大到其他專案
待加強的
【待補：例如：對既有系統／業務流程的熟悉度】
【待補：例如：文件與知識傳承】
【待補：例如：跨部門溝通的節奏】
右欄請用自己的話寫，主管通常最在意這一欄的真誠度與具體改善做法

## Slide 20
20
06 ｜ 下一步
接下來 3–6 個月的規劃
從單點成果到可持續的產線
1
短期
1–2 個月
完成 【待補：N】 支 form 的遷移
補齊 Playwright 驗證覆蓋
2
中期
3–4 個月
讓其他同仁也能操作這套流程
整理使用文件與規範
3
長期
5–6 個月
擴大到 【待補：其他系統／部門】
把遷移流程納入常態開發流程

## Slide 21
21
謝謝聆聽
歡迎指教與提問
Royal ｜ BSID

## Slide 22
22
附錄
可用的示意圖樣式
以下 14 頁是備用的圖表樣式，內容為示意；正式報告時請刪除本頁之後的內容，或把需要的那幾頁搬到前面。

## Slide 23
23
示意圖 01 ｜ 分層架構圖
產出的 React Page 的分層結構
表達「上層依賴下層」，適合說明架構或責任分工
頁面層 Page
路由、頁面組裝
元件層 Component
沿用專案既有共用元件
服務層 Service
SOAP API 呼叫封裝
轉換層 Adapter
XML 解析、Base64 編解碼
上層
下層
依賴方向
層與層之間不畫箭頭也看得懂，靠上下位置本身表達依賴。

## Slide 24
24
示意圖 02 ｜ 管線圖
從 VB code 到 React Page 的處理管線
每一段都有明確的輸入與輸出，適合說明自動化流程
讀取
輸入
VB code
輸出
原始檔
分析
輸入
原始檔
輸出
結構化描述
生成
輸入
結構化描述
輸出
React page
對齊
輸入
React page
輸出
符合專案規範
驗證
輸入
符合規範的頁面
輸出
可上線
整條管線由 agent team 自動串接，人只在最後一段介入審查。
用箭頭形狀（chevron）串成一條，比方框加箭頭更有「流動」的感覺。

## Slide 25
25
示意圖 03 ｜ 泳道流程圖
各角色在流程中的分工
表達「誰在哪一步負責什麼」，跨部門協作最常用
form-analyzer
解析 VB code
輸出分析文件
form-reactor
生成 React page
套用專案規範
我（人工）
審查與微調
時間 →
一條泳道 = 一個角色，方塊左右位置代表時間先後。

## Slide 26
26
示意圖 04 ｜ 循環圖
產出品質的迭代循環
表達會不斷重複的流程，例如調校、回饋、改善
持續
tuning
1 產出
agent 生成頁面
2 檢視
對照專案規範
3 修正
人工調整落差
4 回寫
把原因變成規則
循環圖不要超過 5 個節點，箭頭方向要一致（順時針或逆時針）。

## Slide 27
27
示意圖 05 ｜ 中心輻射圖
agent team 對外的介接對象
表達「一個核心連到多個對象」，例如系統整合關係
專案 A
專案 B
SOAP 服務
另一部門
Playwright
form-reactor
agent team
中心放最重要的那個，周邊節點盡量等距，不要讓連線交叉。

## Slide 28
28
示意圖 06 ｜ 檔案結構圖
產出的檔案放在專案的哪裡
表達目錄結構或文件組織，比條列清楚很多
src/
pages/
FormXxx.tsx
components/
FormXxxFields.tsx
services/
formXxxService.ts
adapters/
xmlAdapter.ts
base64Adapter.ts
重點
產出直接落在專案既有目錄，不另外建資料夾
命名沿用專案慣例，review 時不需重新理解
adapter 層是這次新增的部分
檔名用等寬字體（Consolas），資料夾用顏色區分，一眼看得出層級。

## Slide 29
29
示意圖 07 ｜ 時序圖
一次頁面請求的資料流
表達「誰先呼叫誰、回傳什麼」，講技術細節時很有用
React Page
Service 層
Adapter
SOAP 服務
呼叫 service
組 XML request
送出 SOAP
回傳 XML / Base64
轉成前端 model
往右是呼叫、往左是回傳，用兩個顏色分開，不用畫箭頭方向說明。

## Slide 30
30
示意圖 08 ｜ 決策樹
產出後如何判斷下一步
表達多層判斷，每個分支導向不同處理方式
agent 產出
通過規範檢查
是
未通過
否
進 Playwright 驗證
直接人工審查
回寫規則重跑
列為已知限制
分支超過兩層就會很寬，通常畫到第二層就夠。

## Slide 31
31
示意圖 09 ｜ 前後架構對照
改造前後的產出結構差異
把兩個版本並排，讓差異自己跳出來
改造前
通用 API 呼叫
自行拼裝的元件
缺少資料轉換
改造後
專案標準 SOAP service
專案既有共用元件
XML / Base64 adapter
左右兩塊的項目數要一樣多、位置要對齊，才看得出一對一的改變。

## Slide 32
32
示意圖 10 ｜ 金字塔圖
自動化程度的三個階段
表達由下往上累積的層級，底層是基礎、頂層是目標
全自動產出
人只做審查
半自動
產出後需人工調整
人工改寫
逐支手動重寫
現在的位置 →
金字塔適合講「從哪裡到哪裡」，但不要拿來表達數量大小。

## Slide 33
33
示意圖 11 ｜ 漏斗圖
從產出到可上線的收斂過程
表達一層一層篩掉的流程，重點在每層剩下多少
agent 初次產出 100%
通過規範檢查 78%
通過 Playwright 驗證 62%
人工微調後可上線 全數
層數建議 3–5 層，每層都要有數字，不然漏斗只是裝飾。

## Slide 34
34
示意圖 12 ｜ 階層樹狀圖
agent team 的組成關係
表達上下隸屬或拆解關係，例如一個流程底下有哪些子流程
form-reactor
agent team
結構生成
版面與元件
API 層生成
SOAP service
資料轉換
XML / Base64
驗證
Playwright
共用表格元件
查詢／送出
附件處理
回歸測試
第三層可以用比較淡的樣式，讓視線先落在前兩層。

## Slide 35
35
示意圖 13 ｜ 狀態矩陣
各 form 在不同面向的完成度
多個項目 × 多個面向的比較，用底色深淺表示程度
版面
API
資料轉換
驗證
Form A
完成
完成
完成
完成
Form B
完成
完成
大致完成
大致完成
Form C
完成
大致完成
大致完成
進行中
Form D
大致完成
進行中
進行中
未開始
同一個色系由淺到深表示程度，不要用紅黃綠三色（色盲不易分辨）。

## Slide 36
36
示意圖 14 ｜ 指標卡片列
一眼看完的關鍵數字
報告開頭或結尾用，把最重要的三到四個數字放大
13
agent 流程
＋5 vs 改造前
92%
AI 產出比例
人為介入 < 10%
3
支 form 完成遷移
含跨部門專案
8
人天／支
改造前 18 人天
每張卡只放一個數字，底下一行字說明它跟什麼比。